Tableau des installations réalisées, en cours et en projet.

| Projet | Nom | P kWc | Convention | ENEDIS | Coût prévu € | Dépenses engagées HT | Etat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV 1 | Deus Ex Organic | 35.3 | Signée le 10/05/19 | réglé | 46 905 | Cesma : 1250.00 € Enedis : 656.15 € Total = 1 906.15 € | En attente |
| PV 2 | SCI-CFPO | 8.8 | Signée le 06/07/19 | réglé | 15 250 | Enedis : 1 127.15 € Solaire 17 : 13 594.94 € Location pelle : 187.82 € PUM : 97.81 € Abonnement Orange : 95.50 € (+29.50 € /mois) Total = 15 103.22 € | en service 05/08/2020 |
| PV 3 | Ecole Primaire Dolus | 8.9 | Signée le 11/12/19 | devis signé | 16 150 | Enedis : 1 127.53 € Cesma : 1450.00 € Krannich - Onduleur : 2 454.95 € Solstyce - installation : 5 500.00 € Kdisolar – panneaux : 3 799.56 € Fournitures Chausson : 381.92 € Depagne – coffret : 315.94 € Total = 15 029.90 € | En service 10/12/2021 |
| PV 4 | Samuel Massé | 18.2 | Signé le 25/06/21 | réglé | 23 500 | Enedis : 1 127.61 € Solaire 17 : 21 909.48 € Total = 23 037.09 € | En service 03/06/2022 |
| PV 6 | N.Durand Flo'ch | 9 | en cours | en attente | ( 20 000 ? | néant | en attente |
| PV 7 | La Josière | 22.5 | Signée le 14/12/20 | réglé | 21 290 | Enedis : 1 127.53 € Solaire 17 : Pose = 10 837.00 € Kdisolar : matériels = 8 233.71 € Chausson : 38.00 € Total = 19 108.71 € | En service 10/11/2021 |
| PV10 | SCI Zouzou-P.Poupin | 36 | en cours | en attente |  | Pb maraîchers + surcoût Sicom | en attente |
| PV 11 | Mme et Mr Brachet |  | en cours | en attente |  | Courriel le 09/12/2021 | en attente |
| PV 12 | S.Badoud-M.Dousset |  | Signée 31/05/21 | En cours |  | En préparation | en cours |
| PV 13 | Ch Gaboriaux |  |  |  |  |  | en attente |
| PV 14 | Ikocouros |  |  |  |  | Réflexion sur convention-nouveau contact janvier 2022 |  |

Abandons : PV 5-Mairie Grandvillage  -  PV8-T.Guilberteau  -  PV9-ColasDolus

le 10 juin 2022